Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут ім.І.Сікорського»
Навчально-науковий комплекс
«Інститут прикладного системного аналізу»
Кафедра системного проектування

Лабораторна робота № 3
З предмету: «ПІС»

Студент 4-го курсу
Групи ДА-42
Ель Абдулла Карім

Київ 2017
1.

Количество этапов – 6
2 этап – получение готового ТЗ
3 этап – получение эскизного проекта
4 этап – разработка информационной системы: от шаблона, до верстки
5 этап – проверка системы на работоспособность
6 этап – развертывание проекта на сервере

Диаграмма Ганта

## Идентификация рисков
1. Заказчик часто пропадает на 2-3 дня – Не сможем обсудить детали проекта или презентовать его - Потеря времени
2. Заказчик захотел внести правки в ТЗ на этапе проектирования – Изменения ТЗ и переработка функционала - Потеря времени
3. Остановки в работе по отсутствию электричества/интернета; отсутствие сотрудников по причине болезни – Потеря времени
4. Шаблон будет неоднократно переделываться и согласововаться с заказчиком – Потеря времени

## Анализ рисков
#	Риск	Вероятность / (1-10)	Последствия / (1-10)	Важность
2	Заказчик захотел внести правки в ТЗ на этапе проектирования – Изменения ТЗ и переработка функционала - Потеря времени	8	10	80
4	Шаблон будет неоднократно переделываться и согласововаться с заказчиком – Потеря времени	5	10	50
1	Заказчик часто пропадает на 2-3 дня – Не сможем обсудить детали проекта или презентовать его - Потеря времени	3	9	27
3	Остановки в работе по отсутствию электричества/интернета; отсутствие сотрудников по причине болезни – Потеря времени или ресурсов	1	7	7

Граница важности 40: риски номер 2 и 4 – критические(для примера возьми и 3 риск)
# Планирование рисков
#	Риск	Стратегия	Основной план	Отходной план
2	Заказчик захотел внести правки в ТЗ на этапе проектирования – Изменения ТЗ и переработка функционала - Потеря времени	Transfer	Сообщить заказчику, что он ответствен за любые задержки на данном этапе
4	Шаблон будет неоднократно переделываться и согласововаться с заказчиком – Потеря времени	Transfer	Сообщить заказчику, что он ответствен за любые задержки на данном этапе
3	Остановки в работе по отсутствию электричества/интернета; отсутствие сотрудников по причине болезни – Потеря времени или ресурсов	Mitigate	Увеличить количество рабочих часов для сотрудников	По причине отсутствия электричества/интернета – работать дистационоо; / заболевшего работника – заменить или потерять время на данном этапе